#### Совет депутатов

**муниципального образования**

**Богдановский сельсовет**

**Тоцкого района**

**Оренбургской области**

## **Третий созыв**

## **Р Е Ш Е Н И Е**

**22.05.2017 №73**

c .Богдановка

Об утверждении плана

мероприятий по благоустройству

населенных пунктов

муниципального образования

Богдановский сельсовет

на 2017-2018 гг.

В соответствии со статьей 5 п. 20 Устава муниципального образования Богдановский сельсовет

Совет депутатов муниципального образования Богдановский сельсовет РЕШИЛ

1. Утвердить мероприятия по благоустройству населенных пунктов муниципального образования Богдановский сельсовет на 2017-2018 гг. прилагается

2. Контроль за исполнением решения возложить на депутатскую комиссию по благоустройству, санитарному состоянию и коммунальному хозяйству

3. Решение вступает в силу со дня официального (опубликования) обнародования

Глава муниципального образования Д.А.Вакуленко

# Разослано: в дело, администрация района, прокуратура

Приложение к решению

Совета депутатов муниципального

образования Богдановский сельсовет

от 22.05.2017 №73

## МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

муниципального образования Богдановский сельсовет на 2017-2018 гг.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№  П.п. | Наименование мероприятий | Срок  исполнения | | | Ответственный за исполнение | | Отметка об исполнении | Примечание |
| Санитарное состояние улиц | | | | | | | | |
| 1. | Осуществить подворный обход во всех населенных пунктах с целью выявления стихийных свалок и принятия мер по их устранению | До 26 июня | | | Администрация сельсовета | |  |  |
| 2 | Выдавать письменные рекомендации с указанием сроков устранения недостатков по санитарному состоянию личных подворий, территорий объектов соцкультбыта и осуществлять контроль выполнения | постоянно | | | Администрация сельсовета | |  |  |
| 3 | Каждую пятницу считать санитарным дне во время которого проводить рейды по выявлению фактов антисанитарии, проводить коллективную уборку «ничейных «территорий | постоянно | | | Администрация сельсовета | |  |  |
|  | Проведение конкурса «двор образцового состояния», «Лучший цветник»,  Лучшая улица» | август | | | Администрация сельсовета,  уличный комитет,  депутаты ,комиссия по благоустройству | |  |  |
|  |  | Содержание дорог на территории населенных пунктов | | | | | |  |
| 1. | Провести аппаратное совещание при главе сельсовета с целью подготовки проведению ремонта наиболее пострадавших во время распутицы дорог | май | | | Администрация сельсовета | |  |  |
| 2 | Организовать и провести «Неделю дороги» на территории поселения, вовремя которых привлечь для ремонта дорог всю имеющуюся технику, привлечь население. | июнь | | | Администрация сельсовета | |  |  |
| 3. | Провести аппаратное совещание при главе сельсовета с тематикой «Зимняя дорога» | октябрь | | | Администрация сельсовета | |  |  |
| 4 | Активизировать деятельность депутатов по обеспечению сохранность дорог и их восстановлению после распутицы ,дождей по сотрудничеству с организациями, имеющими дорожную технику | август | | | Совет депутатов | |  |  |
| 5 | Шире использовать собрания граждан возможности уличных комитетов по работе с жителями села, имеющими тяжелую технику для более активного участия в восстановлении дорог | постоянно | | | Администрация сельсовета | |  |  |
| Озеленение улиц | | | | | | | | |
| 1 | Провести субботники по озеленению улиц, производственных территорий и санитарной вырубке дикорастущих насаждений | Май | | | Администрация сельсовета | |  |  |
| 2. | Провести работу с населением руководителями предприятий ,организаций по вопросам озеленения | май | | | Администрация сельсовета | |  |  |
|  |  |  | | |  | |  |  |
| Организация вывоза навоза ,мусора | | | | | | | | |
| 1 | Депутатам и представителям уличных комитетов проводить работу по налаживании организованного вывоза мусора | постоянно | | | Депутаты, уличный комитет | |  |  |
| 2. | Проводить работу с населением по разъяснению правил утилизации бытовых отходов, порядка захоронения павших животных | До 20 июня | | | Администрация сельсовета | |  |  |
| 3. | Организовать работу по обустройству скотомогильников | июнь | | | Администрация сельсовета | |  |  |
|  | |  | | |  | |  |  |
| Борьба сорной растительностью | | | | | | | | |
| 1 | Усилить требования к гражданам ,не должным образом ведущим борьбу с сорной растительностью, используя для этого ДПД, административную комиссию | По результатам рейдов | | | Администрация сельсовета | |  |  |
| 2 | Оказывать помощь больным и престарелым людям в борьбе с сорняками, привлекая для этого учащихся школ близких родственников пожилых людей, помогать в достижении договоренности с владельцами спецтехники (бульдозер ,косилки) | С июня | | | Администрация сельсовета | |  |  |
| 3. | При соблюдении противопожарных правил запретить проводить сжигание сухой травы на «ничейных» территориях ( у кладбища) | постоянно | | | Администрация сельсовета | |  |  |
| 4 | Уличным комитетам определить «спорные» сектора для коллективного наведения санитарного порядка на улицах | До 1 июня | | | Уличный комитет | |  |  |
| Содержание памятников истории и культуры | | | | | | | | |
| 1. | Один раз в год проводить косметический ремонт на мемориалах павшим в годы Великой Отечественной войны (Богдановка-Амерханово-Сайфутдиново | Май, постоянно | | | Администрация сельсовета,  Богдановская СОШ | | Средства администрации  сельсовета |  |
| 2 | Переоборудовать ограждение мемориала в Богдановке .сделав территорию ограничено доступна | Июль, август | | |  | | Администрация  сельсовета |  |
| Наведение санитарного порядка на кладбищах | | | | | | | | |
| 1 | Проводить ежегодные субботники на территории кладбищ по очистке от странный травы | постоянно | | | Администрация сельсовета | |  |  |
| 2 | Проводить разъяснительно-воспитательную работу среди населения о недопустимости захламления кладбища бытовым мусором, о порядке и правилах посещения кладбищ, поведения на них | постоянно | | | Администрация сельсовета | |  |  |
| Внешний вид зданий и сооружений, оборудование мест общего пользования | | | | | | | | |
| 1 | Рекомендовать жителя ,руководителям организаций осуществлять косметический ,текущий или капитальный ремонт зданий, заборов, ограждений где необходимо | | По результатам смотра и рейдов | Администрация сельсовета | |  | |  |
| 2 | Потребовать от арендаторов прудов произвести благоустройство плотин пляжей а в случаях невыполнения требования- отказать в праве аренды | | До 1 июля | Администрация сельсовета | |  | |  |
| 3 | Оборудовать устройство для забора воды на территории парка для полива саженцев | | До 1 июня | Администрация сельсовета | |  | |  |